Relatorio para funcionario - Sistema Laudemir

Data: 14 de junho de 2026

Objetivo do projeto

O projeto `Sistema Laudemir` esta sendo estruturado como uma base profissional para um sistema empresarial modular, com foco em operacao pelo celular, controle financeiro, clientes, modulos de negocio e crescimento por fases.

O que ja foi feito

Base tecnica

? Projeto criado em `Next.js 16 + TypeScript + Prisma`.

? Estrutura preparada para PostgreSQL.

? Seed inicial criada para testes locais.

? Configuracao de build e ambiente local estabilizada.

? Nome do projeto atualizado para `Sistema Laudemir`.

Autenticacao e acesso

? Tela de login local criada e revisada.

? Fluxo de autenticacao demo funcionando.

? Redirecionamento da raiz do sistema para o login.

? Estrutura inicial para perfil de funcionario e perfil de dono.

Painel e navegacao

? Shell principal do sistema montado.

? Layout ajustado para uso em celular e desktop.

? Navegacao lateral e navegacao mobile implementadas.

? Dashboard inicial com resumo operacional.

? Paginas iniciais de clientes, financeiro e modulos criadas.

Modulos cadastrados no sistema

Os modulos abaixo ja estao mapeados no sistema com rota e estrutura base:

? Carreta Kids

? Maquinas de Pelucia

? Bilhar / Pebolim

? BX

? H

? Credito financeiro

? Mercado Autonomo

? Marketing

? Plataforma Online

Formularios e operacao por modulo

Foram criados formularios especificos para os modulos acima, com base inicial para registro de dados operacionais e evolucao futura para persistencia completa no banco.

APIs e servicos internos

? API de login

? API de logout

? API de saude do sistema

? API de resumo do dashboard

? API de resumo financeiro

? API de clientes

Tambem foram organizados servicos internos para:

? Dashboard

? Financeiro

? Clientes

? Registros por modulo

Melhorias e correcoes ja realizadas

? A primeira tela inicial foi removida para deixar o acesso mais direto.

? O login foi redesenhado para ficar mais limpo e profissional.

? Foi corrigido problema de serializacao entre componentes do Next.js.

? Foi corrigida a configuracao do Turbopack para evitar erros de raiz do projeto.

? Foi removida dependencia de fonte externa que atrapalhava o build.

? O sistema ficou apto para build de producao sem erro.

Validacoes realizadas

Na data deste relatorio, os testes tecnicos executados localmente passaram com sucesso:

? `npm run lint`

? `npm run typecheck`

? `npm run build`

GitHub e versionamento

? Repositorio local organizado com Git.

? Projeto publicado no GitHub.

? Repositorio atual: `https://github.com/savassi019/sistema-laudemir`

? Branch principal sincronizada com `origin/main`.

Como rodar localmente

Dentro da pasta do projeto:

npm install

npm run db:generate

npm run dev

Abrir no navegador:

`http://localhost:3000`

Acessos demo atuais

? Funcionario: `funcionario@svs-demo.local` / `Funcionario@12345`

? Dono: `admin@svs-demo.local` / `Admin@12345`

O que ainda nao foi feito

? Deploy na VPS

? Banco de producao configurado

? Autenticacao real com usuarios reais

? Permissoes completas por modulo no banco

? Integracoes reais com WhatsApp e notificacoes

? Fluxo financeiro completo de producao

Proximo passo recomendado

O proximo passo tecnico mais seguro e preparar o ambiente de producao por etapas:

1. Revisar autenticacao e perfis reais.

2. Conectar banco PostgreSQL definitivo.

3. Persistir de verdade os dados dos modulos.

4. Subir ambiente de teste online.

5. Evoluir regras de negocio e operacao.

Resumo executivo

Hoje o projeto ja possui uma base funcional, organizada e validada localmente. Ele ainda nao esta pronto para operacao em producao, mas ja tem estrutura suficiente para continuar o desenvolvimento com mais velocidade, menos retrabalho e com um escopo tecnico mais claro.